	Temeljem èlanka 21. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 51/01) te èlanka 14. i 42.  Statuta grada Pregrada ("Službeni glasnik" Krapinsko-zagorske županije br. 22-9/01), Gradsko vijeæe grada Pregrade na sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine, d o n i j e l o   j e








p r o g r a m


održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz èlanka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2002. godinu u gradu Pregrada








Èlanak 1.





	Ovim Programom odreðuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2002. godini na podruèju grada Pregrada za komunalne djelatnosti:


održavanje èistoæe u dijelu koji se odnosi na èišæenje javnih površina,


održavanje javnih površina,


održavanje nerazvrstanih cesta,


 održavanje groblja, 


javna rasvjeta.


Programom iz stavka 1. ovog èlanka utvrðuje se: 


opis i opseg poslova održavanja po djelatnostima 


iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.





Èlanak 2.





	U 2002. godini održavanje komunalne infrastrukture iz èlanka 1. ove Odluke u gradu Pregrada obuhvaæa:





	I  Održavanje èistoæe u dijelu koji se odnosi na èišæenje javnih  


              površina i održavanje javnih površina





	a) Održavanje i ureðenje javno-prometnih površina obuhvaæa:


	    - èišæenje JPP od smeæa, ureðenje i pražnjenje košarica ,


	    - èišæenje nanosa uz iviènjake od šodera, blata i slivnike,


	    - košnja trave, èišæenje zelenih površina i otpadnog lišæa,


	    - sijeæenje grana, ureðenje živica, parkova,


	    - ureðenje cvjetnog i ukrasnog grmlja i raslinja,


	    - pranje ulica i trgova, postava zastava i transparenata,


                -èišæenje snijega.





	b) Èišæenje i ureðenje javno.prometnih površina iz stavka a)  alineja 1, i 2, vrši se dva puta tjedno, a iz alineje 3, 4, 5, 6. prema posebnoj narudžbi.


	Program èišæenja i ureðenja obuhvaæa slijedeæa mjesta:





	1.   DVA PUTA TJEDNO


	    Subotom i utorkom (prijepodne ili poslijepodne)





	- Trg Gospe kunagorske sa  parkiralištem oko kioska,


	- Prilaz Matice hrvatske


	- Ul. J.Karla Tuškana sa parkiralištem,


	- Ul. J.Kolara Pepa,


	- Obrtnièka ulica ,


	- Ul. Stjepana Radiæa sa parkom,


-  Kostelgradska ulica od kbr. 9 s parkiralištem.





	2.  JEDANPUT TJEDNO





	- Trg Gospe kunagorske - Kostelgradska


	- Ul. Dragutina Kunoviæa s parkiralištem,


	- Ul. Lj. Gaja ispred stambenih blokova,


	- Ul. Lj. Gaja od mosta do benzinske,


	- Ul. A. Cesarca s parkiralištem  ispred Doma zdravlja 


	- Ul. J. Leskovara od benzinske do Policijske postaje


	- Ul. Pod Lenardom s parkiralištem,


- Prilaz Mate Majera


	- J. Leskovara do Ul. M. Gupca,


	- Ul. Rikarda Jorgovaniæa 50 m 


Kolarija do sajmišta








	3.   ÈIŠÆENJE PREMA POTREBI  NA TEMELJU POSEBNE      


                  NARUDŽBENICE





	- Ul. J. Leskovara od Ul. M. Gupca na dalje,


	- Sopot - od duæana do škole


	- Vinagora ispred škole, samostana do kuæe Žnidarec Stanka,


	- proljetno èišæenje svih asfaltiranih ulica nakon zimskog posipavanja.








	4.   ZELENE POVRŠINE I UREÐENJE RASLINJA, PREMA POSEBNOJ 


	       NARUDŽBI





- zelenilo parka u Ulici S. Radiæa,


	- zelena površina uz potok kod Djeèjeg vrtiæa 


	- park oko Stare škole,


	- park i cvijetnjak na raskršæu prema Desiniæu


	- park oko stare preše,


- park od starog Doma zdravlja do Gluhaka


- park staro nogometno igralište,


park i cvijetnjak na Trgu Gospe kunagorske.





5. ÈIŠÆENJE SNIJEGA 





a) Na podruèju grada 


b) Po Mjesnim odborima





	Sredstva za izvršenje radova navedenih u toèkama 1-5 predviðaju se u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a financirat æe se iz sredstava komunalne naknade.








II Održavanje nerazvrstanih cesta


	


	Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumjeva se tekuæe i investicijsko održavanje cesta, sanacija cesta i odvodnja uslijed elementarnih nepogoda na podruèju grada, zimsko èišæenje i održavanje cesta.





Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj toèki predviðaju se u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, a financirat æe se iz sredstava komunalne naknade.





III  Održavanje groblja 


	


financiranje izgradnje zgrada mrtvaènica ( Stipernica, Kostel) 





Sredstva za izvršenje radova u ovoj toèci predviðaju se u iznosu od 13.000,00 kuna, a financirat æe se iz sredstava komunalne naknade.








IV Javna rasvjeta





	


tekuæe održavanje javne rasvjete.





Sredstva za izvršenje radova u ovoj toèci predviðaju se u ukupnom iznosu od  25.000,00 kuna, a financirat æe se iz sredstava komunalne naknade. 





Èlanak 3.





	Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku" Krapinsko-Zagorske županije.








KLASA: 363-01/02-01/28


URBROJ: 2214/01-01-02-1


Pregrada, 11. srpnja 2002. 			          





                                                                                                           PREDSJEDNIK 


                                                                                                      GRADSKOG VIJEÆA:





                                                                                                      _____________________ 


                                                                                                           ZLATKO ŠORŠA


								  





�PAGE  �1�














